**Результаты проведения мониторинга 2019 г.**

Работы по проведению в 2019 г. комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Чехов проводились поэтапно. Изначально в 2018 г. проводилось голосование жителей г. о. Чехов через портал «Добродел» по включению своих дворовых территорий в программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий в г. о. Чехов»

Из 176 дворовых территорий, первых проголосовавших на портале «Добродел» по нормативу включается всего 10%, т. е. 18 дворовых территорий.

В период с 13.12.2018 г. по 16.01.2019 г. комиссией территориального управления Администрации городского округа Чехов во главе с Карповой О.С. с привлечением общественности: руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия», депутат Совета депутатов городского округа Чехов Безрукавый К.К., членов Общественной палаты городского округа Чехов Бабаевой Г.В., Рогозиной О.Н. провели встречи с жителями 62 домов, предлагающихся к 18 отобранным территориям г. о. Чехов, победивших в голосовании.

Из 62 домов, отобрано для проведения комплексного благоустройство 43 дома. По результатам встреч составлены акты согласования.

Согласования по видам работ, подписаны всеми членами комиссий, представителями общественных организаций, жильцами домов, принявших участие во встрече. Рассмотрены вопросы по благоустройству детских игровых, спортивных площадок, устройство парковок, внутри дворовых дорог, лавочек, урн, работы по озеленению и уличному освещению, установке информационных щитов, впервые установке видеонаблюдения во дворах.

Из отобранных 18 дворовых территорий комплексное благоустройство будет проведено всего в 9, по нормативу – 50% от отобранных 18. Вопрос по отбору 9 дворовых территорий будет решаться комиссией, созданной территориальным управлением развития территорий Администрации городского округа в феврале 2019 г.

В данную комиссию включены члены ОП г. о. Чехов (Бабаева Г.В.).

**Комплексное благоустройство дворовых территорий г. о. Чехов 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса проведения встреч с жителями по благоустройству территорий | схема | Дизайн проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 14.01.2019 г. Чехов ул. Дружбы д. 10, 12, 14/1, 14/2, 13, 15 | 10.12 | 10.12 | 6/2 |
| 2 | Г. Чехов, ул. Дружбы, д. 20 | 20 | 20 | 1/1 |
| 3 | Г. Чехов, ул. Молодежная, д. 5, 19, 17 | 5.19.17 | 5.19.17 | 3/3 |
| 4 | 15.01.2019 г. Чехов, ул. Чехова, д. 4а, Вишневый б/р, д. 5б | 5б | 5б | 1/1 |
| 5 | Г. Чехов, ул. Чехова, д. 10, 12, 12а | 10.12 | 10.12 | 3/2 |
| 6 | Г. Чехов, ул. Ильича, д. 41 | 41 | 41 | 1/1 |
| 7 | 16.01.2019 г. Чехов, ул. Гагарина, д. 72, 74, 100 | 72.74.100 | 72.74.100 | 3/3 |
| 8 | Г. Чехов, ул. Комсомольская, д. 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 1.2.5.6.7.8 | 1.2.5.6.7.8 | 6/6 |
| 9 | Г. Чехов, ул. Комсомольская, д. 12, 17, 17а | 12.17.17а | 12.17.17а | 3/3 |
| 10 | 17.01.2019 г. Чехов, ул. Московская, д. 92, 94/1 | 92.94/1 | 92.94/1 | 3/2 |
| 11 | Г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 2, ул. Уездная, д. 1, 2, 3, 4, 5 | 1.2.3 | 1.2.3 | 5/3 |
| 12 | 18.01.2019 г. Чехов ул. Земская д. 14, 21, 23 | 14.21.23 | 14.21.23 | 3/3 |
| 13 | Г. Чехов, ул. Земская, д. 1, 2, 3, 4, 9, 11 | 1.2.3 | 1.2.3 | 7/3 |
| 14 | 17.01.2019 г. о. Чехов, д. Чепелево, ул. Нова, д. 2 | 2 | 2 | 1/1 |
| 15 | 16.01.2019 г. о. Чехов-7, ул. Победы, д. 15, 16 | 15.16 | 15.16 | 2/2 |
| 16 | 19.12.2018 г. о. Чехов п. Столбовая, ул. Столбовая – 2, д. 117, 109, 55 | 117.109.55 | 117.109.55 | 3/3 |
| 17 | Г. о. Чехов, с. Троицкое, д. 7, 8, 14, 15, 16, 17 | 7.8 | 7.8 | 6/2 |
| 18 | 26.12.2018 г.о. Чехов, с. Крюково, д. 10а, 9а, 6а, 20, 2а | 10а.9а | 10а.9а | 5/2 |